软件项目工作周报

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填报人 | | 苟正科 | 填报时间 | 2019.6.20 | | |
| 所在部门 | | 东北睿道 | 时间结点 | 第一周 | | |
| 本周进度 | 已完成事项 | 1.完成登陆注册，商店界面，商店内题库展示的用例图，用例说明  2.找出登陆注册，商店界面，商店内题库展示界面的动作  3.完成登陆注册，商店界面，商店内题库展示界面的层次类图  4.找出所需要的实体类 | | | | |
| 待完成事项 | 无 | | | | |
| 原因及对策 | 项目第一周主要进行需求分析，为后面的开发阶段打下基础 | | | | |
| 下周计划 | 编号 | 计划工作内容 | | | 完成时间 | 备注 |
| 1 | 完成登录前端后台 | | | 周一 |  |
| 2 | 完成注册的前端后台 | | | 周二 |  |
| 3 | 完成题库商店的前端后台 | | | 周三 |  |
|  |  | | |  |  |
|  |  | | |  |  |
| 资源需求 | 编号 | 所需资源 | | | 备注 | |
|  |  | | |  | |
|  |  | | |  | |
| 备注 |  | | | | | |