软件项目工作周报

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填报人 | | 莫娇 | 填报时间 | 2019.6.16 | | |
| 所在部门 | | 东软睿道 | 时间结点 |  | | |
| 本周进度 | 已完成事项 | 1. 小组讨论并整理系统的需求分析 2. 小组进行数据库的设计，完善数据库 3. 明确各个功能模块，写各功能模块的用例说明 | | | | |
| 待完成事项 | 找系统所需模板 | | | | |
| 原因及对策 | 为了方便下周的代码开发，周末找系统所需模板 | | | | |
| 下周计划 | 编号 | 计划工作内容 | | | 完成时间 | 备注 |
| 1 | 修改数据库，编写数据库数据 | | | 6.17 |  |
| 2 | 画个人中心和交易记录的界面 | | | 6.18 |  |
| 3 | 修改界面，编写个人资料修改后台 | | | 6.19 |  |
| 4 | 画邀请码界面，写邀请码的后台 | | | 6.20 |  |
|  |  | | |  |  |
| 资源需求 | 编号 | 所需资源 | | | 备注 | |
| 1 | css静态资源 | | |  | |
|  |  | | |  | |
| 备注 |  | | | | | |