软件项目工作周报

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填报人 | | 黃夏彬 | 填报时间 | 2019-6-14 | | |
| 所在部门 | |  | 时间结点 | 2019-6-14 | | |
| 本周进度 | 已完成事项 | 1. 初步完成了需求的分析 2. 用例图的绘画和用例详述文档的编写 3. 完成了初步数据库表的设计 4. 几个页面的原型设计 | | | | |
| 待完成事项 | 本周任务已完成 | | | | |
| 原因及对策 |  | | | | |
| 下周计划 | 编号 | 计划工作内容 | | | 完成时间 | 备注 |
| 1 | 数据库和实体类的创建与测试 | | | 2019-6-17 |  |
| 2 | 查看已邀请人员功能的代码实现 | | | 2019-6-17 |  |
| 3 | 查看考试情况功能的代码实现 | | | 2019-6-18 |  |
| 4 | 智能创建考试试卷功能的代码实现 | | | 2019-6-19 |  |
| 5 | 查看题库习题功能的代码实现 | | | 2019-6-20 |  |
| 资源需求 | 编号 | 所需资源 | | | 备注 | |
| 1 | 更多的数据库数据 | | |  | |
|  |  | | |  | |
| 备注 |  | | | | | |