软件项目工作周报

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填报人 | | 黃夏彬 | 填报时间 | 2019-6-20 | | |
| 所在部门 | |  | 时间结点 | 2019-6-18 | | |
| 本周进度 | 已完成事项 | 1. 查看已邀请人员功能的代码实现 2. 查看考试情况功能的代码实现 3. 智能创建考试试卷功能的前端网页的编写 | | | | |
| 待完成事项 | 1. 智能创建考试试卷功能的后端代码实现 2. 查看题库习题功能的前端和后端代码实现 | | | | |
| 原因及对策 | 1. git同步失败，正在重新构建项目 2. 对前端技术掌握不是很熟练，应该多注意知识的积累 3. 对springboot的注解不是很熟练，花费了大量的时间进行调试 | | | | |
| 下周计划 | 编号 | 计划工作内容 | | | 完成时间 | 备注 |
| 1 | 查看题库习题功能的前端和后端代码实现 | | | 2019-6-24 |  |
| 2 | 与其他开发人员功能模块的集成测试 | | | 2019-6-25 |  |
| 3 | 智能创建考试试卷功能的后端代码实现 | | | 2019-6-23 |  |
|  |  | | |  |  |
|  |  | | |  |  |
| 资源需求 | 编号 | 所需资源 | | | 备注 | |
|  |  | | |  | |
|  |  | | |  | |
| 备注 |  | | | | | |