软件项目工作周报

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填报人 | | 黄蕾 | 填报时间 | 2019/06/24 | | |
| 所在部门 | | 天测平台开发小组 | 时间结点 | 2019/06/12-----2019/06/24 | | |
| 本周进度 | 已完成事项 | 06/21-06/22  实现教师评卷的功能。教师对学生提交的试卷进行评分，在每道题后可编辑分数，当所有题目分数都编辑完毕，点击保存试卷，教师就完成评分。  06/23  完善模块功能，增加每道题分数显示和试卷打印功能。修改前端界面，包括试卷显示页和添加题目页等，添加样式布局。 | | | | |
| 待完成事项 | 继续美化界面，完善模块功能。  与其他功能模块相连接 | | | | |
| 原因及对策 |  | | | | |
| 下周计划 | 编号 | 计划工作内容 | | | 完成时间 | 备注 |
| 1 | 完善功能模块，美化界面 | | | 06/24 |  |
| 2 | 连接各个功能模块 | | | 06/25 |  |
| 3 | 项目测试，修复bug | | | 06/26 |  |
| 4 | 项目部署和发布 | | | 06/27 |  |
| 5 | 完善项目文档 | | | 06/28 |  |
| 资源需求 | 编号 | 所需资源 | | | 备注 | |
| 1 | 前端界面布局静态资源 | | |  | |
| 2 | 数据资源 | | |  | |
| 备注 |  | | | | | |